| ОТЧЕТ об исполнении финансирования муниципальной программы Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер мероприятия (1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Муниципальный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде |  |  | Освоено в отчетном периоде (2) |  |  | Фактически достигнутый результат реализации мероприятия | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | краевой бюджет | местный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | ВСЕГО, по программе |  |  | 4460,0 |  | 4460,0 |  |  | 4248,2 |  |  |  | 4248,2 | х | х |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» , в т. ч. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | Выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, |  | 0,0 | 3587,2 | 0,0 | 3587,2 |  | 0,0 | 3375,4 |  | 0,0 |  | 3375,1 | обеспечение безопасности дорожного движения | Выполнено |
|  | Итого |  | 0,0 | 3587,2 | 0,0 | 3587,2 |  | 0,0 | 3375,4 |  | 0,0 |  | 3375,1 |  |  |
|  | Подпрограмма «Строительство реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог», в т. ч. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проверка сметной документации |  | 0,00 | 872,8 | 0,00 | 872,8 |  | 0,00 | 872,8 |  | 0,00 |  | 872,8 | Произведен текущий ремонт автомобильных дорог протяженностью 0,5 км | Выполнено |
|  | Итого |  | 0,00 | 1312,2 | 0,00 | 1312,2 |  | 0,00 | 1312,2 |  | 0,00 |  | 1312,2 |  |  |
| Глава Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Брежнев |  |