| ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района» на 2022–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За 1 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № номер показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значение показателя, предусмотренное программой |  |  | Фактическое значение за отчетный период (2) |  | Причины недостижения целевых показателей (3) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения(зимнее содержание) | км |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
|  | Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | км отремонтированных дорог |  |  | 0,5 |  | 0,00 |  |  |
| Глава Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  | А.В. Брежнев |  |