| ОТЧЕТ о достижении целевых показателей муниципальной программы Верхнекубанскогосельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022–2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За1 квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № номер показателя (1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значение показателя, предусмотренное программой |  | Фактическое значение за отчетный период (2) |  | Причины недостижения целевых показателей (3) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | протяженность построенных, реконструируемых и отремонтированных сетей водоснабжения | км |  | 0,5 |  | 0,0 |  | Выполнение мероприятий по водоснабжению запланировано на 2-3 квартал 2024 г |
| 2 | Приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние и проведение сезонных дезинфекционных обработок парков, в целях предупреждения выплода грызунов, распространения насекомых. | м2 |  | 30,0 |  | 0,00 |  | Выполнение мероприятий по благоустройству территорий запланировано на 2-3 квартал 2024 г |
| 3 | Мероприятия по скашиванию травы в летний период | 100 м2 |  | 1980,0 |  | 0,00 |  | Выполнение мероприятий по скашиванию травы запланировано на 2-3 квартал 2024 г |
| 4 | Замена ламп на энергосберегающие уличного освещения Верхнекубанского сельского поселения Новокубанского района | % |  | 100 |  | 100 |  |  |
| Глава Верхнекубанскогосельского поселения Новокубанского района |  |  |  |  |  |  | А.В. Брежнев |  |